BERITA ACARA SERAH TERIMA

[KODE PROJECT – NAMA PROJECT]

DAFTAR ISI

Laporan Serah Terima dan Penerimaan Proyek (Dokumen Handover)	3

1. Ringkasan Eksekutif	3

2. Tujuan Proyek vs. Pencapaian Aktual	3

3. Daftar Periksa Serah Terima Deliverable	4

3.1 Artefak Perangkat Lunak & Kode Sumber	4

3.2 Dokumentasi Proyek & Teknis	4

3.3 Laporan Pengujian & Kepatuhan	5

3.4 Materi Operasional & Pelatihan	5

4. Item yang Belum Selesai, Known Issues, dan Ruang Lingkup yang Ditunda	6

5. Transisi ke Operasional (Model Dukungan BAU)	6

6. Ringkasan Performa Proyek (Jadwal & Anggaran)	7

7. Penerimaan Formal dan Tanda Tangan	7

# Laporan Serah Terima dan Penerimaan Proyek (Dokumen Handover)

Kontrol Dokumen

- Nama Proyek: [Masukkan Nama Proyek - Harus sama dengan BRD/FSD]

- Kode / ID Proyek: [misal: PRJ-2026-001]

- Tanggal Serah Terima: [Masukkan Tanggal, misal: 30 Juni 2026]

- Penulis Dokumen: [Masukkan Nama/Jabatan, misal: Project Manager / Delivery Lead]

- Status: [Draf / Menunggu Persetujuan / Diterima Secara Formal]

Riwayat Dokumen

| Versi | Tanggal | Penulis | Deskripsi Perubahan |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | [Tanggal] | [Nama] | Draf Awal untuk tinjauan internal. |
| 1.0 | [Tanggal] | [Nama] | Versi final yang diedarkan untuk tanda tangan formal. |

## 1. Ringkasan Eksekutif

Panduan: Berikan gambaran singkat tentang penyelesaian proyek. Nyatakan dengan jelas bahwa proyek telah mencapai tonggak akhir (milestone) dan siap untuk diserahterimakan secara formal ke operasional rutin (Business As Usual / BAU).

Dokumen ini secara resmi mencatat penyelesaian dan serah terima proyek [Nama Proyek]. Semua deliverable utama yang didefinisikan dalam Dokumen Kebutuhan Bisnis (BRD v1.0) dan Dokumen Spesifikasi Fungsional (FSD v1.0) telah dikembangkan, diuji (UAT, Keamanan, Performa), dan berhasil di-deploy ke lingkungan Produksi pada [Tanggal Go-Live]. Proyek kini bertransisi dari fase implementasi ke fase dukungan operasional (BAU).

## 2. Tujuan Proyek vs. Pencapaian Aktual

Panduan: Petakan secara singkat tujuan BRD asli dengan apa yang sebenarnya dikirimkan.

| Tujuan BRD Asli | Pencapaian Aktual / Kapabilitas yang Diserahkan | Status |
| --- | --- | --- |
| Mengimplementasikan ekspor data CSV otomatis untuk dataset besar. | Fitur ekspor asinkron telah di-deploy; menangani >10 ribu baris melalui Background Worker. | Tercapai |
| Mengintegrasikan SSO Perusahaan untuk autentikasi yang mulus. | Integrasi SAML 2.0 dengan Okta selesai dan diberlakukan untuk semua pengguna. | Tercapai |
| Mengurangi waktu entri data manual sebesar 30%. | Metrik awal menunjukkan pengurangan waktu pemrosesan sebesar 35% pasca-go-live. | Tercapai |

## 3. Daftar Periksa Serah Terima Deliverable

Panduan: Ini adalah inti dari serah terima. Daftarkan setiap item berwujud yang ditransfer ke bisnis atau tim operasional. Pastikan tautan ke repositori atau sistem manajemen dokumen masih aktif.

### 3.1 Artefak Perangkat Lunak & Kode Sumber

| Nama Deliverable | Versi / Tag | Lokasi / Repositori | Diserahkan Kepada | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode Sumber Backend Core API | v1.0.0-release | github.com/org/core-api | DevOps / Tim Maint. | ✅ Diserahkan |
| Kode Sumber Frontend Web UI | v1.0.0-release | github.com/org/web-ui | DevOps / Tim Maint. | ✅ Diserahkan |
| Skema Database & Skrip Migrasi | v1.0.0_DB | github.com/org/db-migrations | Tim DBA | ✅ Diserahkan |
| Infrastructure as Code (Terraform) | main | github.com/org/infra-tf | Tim Cloud / DevOps | ✅ Diserahkan |

### 3.2 Dokumentasi Proyek & Teknis

| Nama Deliverable | Versi | Lokasi / Tautan | Diserahkan Kepada | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokumen Kebutuhan Bisnis (BRD) | v1.0 (Final) | [Tautan Confluence/SharePoint] | Product Owner | ✅ Diserahkan |
| Dokumen Spesifikasi Fungsional (FSD) | v1.0 (Final) | [Tautan Confluence/SharePoint] | Tech Lead / Tim Maint. | ✅ Diserahkan |
| Arsitektur Sistem & Dok. API (Swagger) | v1.0 | [Tautan ke Swagger/Wiki] | Tim Dev / Integrasi | ✅ Diserahkan |
| Panduan Implementasi & Runbook | v1.0 | [Tautan Confluence/SharePoint] | Prod Support / DevOps | ✅ Diserahkan |

### 3.3 Laporan Pengujian & Kepatuhan

| Nama Deliverable | Versi | Lokasi / Tautan | Diserahkan Kepada | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laporan Persetujuan UAT | v1.0 (Final) | [Tautan Confluence/SharePoint] | Business Owner | ✅ Diserahkan |
| Clearance Pen-Test & VA Keamanan | v1.0 (Final) | [Tautan Portal InfoSec] | CISO / Tim InfoSec | ✅ Diserahkan |
| Laporan Uji Performa & Persetujuan SLA | v1.0 (Final) | [Tautan Confluence/SharePoint] | Arsitektur / Ops | ✅ Diserahkan |

### 3.4 Materi Operasional & Pelatihan

| Nama Deliverable | Versi | Lokasi / Tautan | Diserahkan Kepada | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Video & Panduan Pelatihan Pengguna Akhir | v1.0 | [Portal LMS / Pelatihan] | Change Mgr / Helpdesk | ✅ Diserahkan |
| Manual Administrator Sistem (SOP) | v1.0 | [Tautan Confluence/SharePoint] | IT Ops / Support L2 | ✅ Diserahkan |
| FAQ Helpdesk & Panduan Troubleshooting | v1.1 | [ITSM / Knowledge Base] | Support L1 / Helpdesk | ✅ Diserahkan |

## 4. Item yang Belum Selesai, Known Issues, dan Ruang Lingkup yang Ditunda

Panduan: Tidak ada proyek yang 100% sempurna saat go-live. Dokumentasikan bug minor, workaround, atau fitur yang ditunda ke Fase 2. Ini melindungi tim proyek dari scope creep selama masa garansi.

| ID Item | Deskripsi | Kategori | Dampak / Workaround | Target Penyelesaian / Pemilik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-01 | Tema UI mode gelap (dark mode) belum diimplementasikan. | Ruang Lingkup Ditunda | Rendah. Pengguna dapat menggunakan tema terang standar. | Backlog Fase 2 (Product Owner) |
| BUG-201 | Ekspor CSV gagal jika nama file mengandung karakter khusus. | Known Issue (Rendah) | Sedang. Workaround: Ubah nama file sebelum diekspor. | Perbaikan di Sprint 24 (Tim Maint.) |
| OPT-01 | Waktu muat dashboard adalah 800ms (Target <500ms). | Optimasi | Rendah. Dapat diterima untuk volume pengguna saat ini. | Tuning di Q3 (DBA / Backend) |

## 5. Transisi ke Operasional (Model Dukungan BAU)

Panduan: Definisikan bagaimana sistem akan didukung sekarang setelah tim proyek dibubarkan.

- Model Dukungan: Sistem kini telah sepenuhnya bertransisi ke meja dukungan IT global.

- Referensi SLA: Dukungan akan diatur oleh Perjanjian Tingkat Layanan (SLA) ITIL standar (Ref: [Tautan ke Dokumen SLA]).

- Matriks Eskalasi:

  - Dukungan L1 (Helpdesk): Titik kontak pertama untuk reset kata sandi, pertanyaan dasar cara penggunaan, dan pencatatan awal.

  - Dukungan L2 (App Ops): Menangani pemecahan masalah insiden, analisis log, dan perubahan konfigurasi minor.

  - Dukungan L3 (Dev/Engineering): Menangani bug tingkat kode yang kompleks, korupsi database, dan kegagalan infrastruktur.

- Masa Garansi / Hypercare: Tim proyek akan memberikan dukungan "Hypercare" selama [misal: 14 hari] pasca-go-live (berakhir pada [Tanggal]), menghadiri daily stand-up untuk mengatasi dengan cepat anomali produksi kritis apa pun.

## 6. Ringkasan Performa Proyek (Jadwal & Anggaran)

Panduan: Penutupan keuangan dan linimasa secara singkat.

- Performa Jadwal: Proyek selesai [Tepat Waktu / Terlambat X minggu]. Go-Live akhir tercapai pada [Tanggal].

- Performa Anggaran: Pengeluaran proyek akhir adalah [X],yangberada[DiBawah/Sesuai/DiAtas]anggaranyangdisetujuisebesar[Y]. (Penutupan keuangan terperinci terlampir di Lampiran A / Sistem Keuangan).

- Pemanfaatan Sumber Daya: [Catatan singkat tentang pemanfaatan tim atau biaya vendor].

## 7. Penerimaan Formal dan Tanda Tangan

Panduan: Dengan menandatangani dokumen ini, para pemangku kepentingan secara formal menerima deliverable, mengakui transisi ke dukungan BAU, dan mengesahkan penutupan resmi proyek.

Deklarasi:
Kami yang bertanda tangan di bawah ini, mengonfirmasi bahwa deliverable yang tercantum dalam Bagian 3 telah ditinjau, memenuhi persyaratan yang telah disepakati, dan dengan ini diterima. Kami mengakui bahwa tim proyek telah memenuhi kewajibannya dan sistem secara resmi diserahterimakan ke Operasional dan Bisnis.

| Peran / Pemangku Kepentingan | Nama | Tanda Tangan | Tanggal |
| --- | --- | --- | --- |
| Sponsor Proyek / Eksekutif | [Nama] | _________________________ | [DD/MM/YYYY] |
| Business / Product Owner | [Nama] | _________________________ | [DD/MM/YYYY] |
| IT Operations / Support Lead | [Nama] | _________________________ | [DD/MM/YYYY] |
| Perwakilan InfoSec / Kepatuhan | [Nama] | _________________________ | [DD/MM/YYYY] |
| Project Manager / Delivery Lead | [Nama] | _________________________ | [DD/MM/YYYY] |